|  | PROYECTOS 2004 | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cableado estructurado del edificio René Favaloro (Ex – I.P.A.C.) | 28/09/2004 | I) 17/10/2004 |
|  |  |  | (al 03/01/01 |
|  |  |  | Faltan placas red) |
|  | Relevamiento, Organización y ejecución del cableado de datos del piso 12 de la Torre II | 25/10/04 | Comunic. Prov. no establecio fecha de inicio |
|  | Auditar segmentos de la red de la sede central, a los efectos de testear velocidades y detectar fallas | 01/06/04 | 30/07/04 |
|  | Proyecto de mantenimiento preventivo anual de impresoras | 12/08/2004 | O/C 120/04 Del 03/01/05 |
|  | Conformación del Área Desarrollo | 01/08/2004 | 15/10/2004 |
|  | Conformación y organización de las diferentes áreas del departamento | 14/06/2004 | 31/08/2004 |
|  | Pasaje del Sistema Unificado de Expedientes a lenguaje PHP | 01/08/2004 | 01/10/2004 |
|  | Rescribir los sistemas de gestión contable de D.O.S. a otro lenguaje operativo | II) | 01/09/2004 | 31/12/2004 |
|  |  | III) | 15/10/04 | 31/03/05 |
|  |  | IV) | 03/01/05 | 31/03/05 |
|  | Relevamiento integral de la red sede central y parque informático. | 01/06/2004 | 30/07/2004 |
|  | Ampliación ancho de banda de enlaces | V) 26/08/04 | 28/08/04 |
|  |  | VI) 09/09/04 | 30/10/04 |
|  | Prueba de prototipos e implementación final del sistema de viáticos. | 01/07/04 | 30/10/04 |
|  | Instalación de nuevo equipamiento y reubicación de equipamiento liberado (46 equipos y 12 impresoras). | 01/08/04 | 30/09/04 |
|  | Confección y actualización de los planos del circuito de la red de telefonía y datos, detallando los componentes de las mismas. Sede Central, edificio Rene Favaloro, torre II, piso 12, Minería, Zona Franca, Actividades Portuarias, Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Buenos Aires. | 01/07/04 | Restan cumplimentar últimas etapas |
|  | Wireless del edificio Rene Favaloro | 10/06/04 | 31/08/04 |
|  | Investigación de software libre p/su implementación (linux, entorno gráfico). | 01/06/04 | En desarrollo |
|  | Cableado estructurado del Edificio de Av. Corrientes 672 (subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación) realizado por empresa externa, con supervisión y final de obra por personal del departamento. | 29/09/04 | 18/11/04 |
|  | Optimización de la red de datos en Dir. Provincial de Actividades Portuarias | 10/11/04 | 31/12/04 |

- Finalización del cableado, restando la instalación de las placas de red.

- Módulo liquidación de gastos y contratos

- Módulo de fondos

- Módulo rendición de cuentas

Referencia: Fecha DD/MM/AA = Cumplido