|  | PROYECTOS 2005 | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cableado del Piso 4º de Capital Federal (Sub. Relaciones Económicas Internacionales) | 03/01/05 | 18/02/05 FINALIZADO |
| 2 | Ampliación del cableado de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias | 04/01/05 | 28/01/05 FINALIZADO |
| 3 | Recableado del edificio central del Ministerio de la Producción (51 Nº 774) | 01/03/05 | 31/12/05 |
| 4 | Configuración y distribución del nuevo equipamiento informático (156 equipos) | 14/02/05 | A determinar VER IV |
| 5 | Reorganización y optimización de la Sala de Servidores de Casa Central | 15/02/05 | SE UNIFICA A PROYECTO 3 |
| 6 | Implementación y puesta en marcha de nuevos sistemas de gestión contable | I) 03/01/05 | 21/03/05 |
|  |  | II) 31/03/05 | 31/05/05 |
|  |  | III) 31/03/05 | 31/05/05 |
| 7 | Desarrollo de sistema de información de la Dirección Provincial de Comercio | 03/01/05 | 16/05/05 VER V |
| 8 | Desarrollo de sistema de información de Acción Cooperativa | 03/01/05 | 07/03/05 VER VI |
| 9 | Desarrollo de sistema de información de la Dirección Prov. de Desarrollo Industrial | 01/07/05 | 30/11/05 |
| 10 | Desarrollo de sistema informatizado de seguimiento presupuestario | 03/01/05 | 31/03/05 NO AUTORIZADO |
| 11 | Desarrollo de sistema de información de la Dirección Prov. de Minería | 01/07/05 | 31/12/05 |
| 12 | Diseño, diagramación y recableado de las instalaciones en Zona Franca La Plata | 03/01/05 | 29/04/05 |
| 13 | Desarrollo de la Intranet del Ministerio de la Producción | 03/01/05 | 31/03/05 |
| 14 | Programa de Capacitación para el personal del área Comunicaciones, referente a la programación de Centrales Telefónicas y tendido de red telefónica básica. | 03/01/05 | 30/06/05 |
| 15 | Programa de capacitación para usuarios de PC (en forma conjunta con Capac. de Personal) | 01/03/05 | 31/12/05 |
| 16 | Implementación de Mesa de Ayuda | 01/03/05 | 04/04/05 |
| 17 | Implementación de circuito de video-cámaras en instalaciones de Zona Franca La Plata | 03/01/05 | 17/0/05 FINALIZADO |

- Módulo liquidación de contratos y erogaciones

- Módulo de fondos

- Módulo rendición de cuentas

- Se distribuyeron 100 equipos adquiridos por Licitación unificada Nº 01/04(ver detalle adjunto), los 56 equipos restantes se han recibido el pasado jueves 17/03/05 y se están configurando para su distribución (fecha límite 08/04/05)

- Emisión de la orden de Compra 17/03/05 (UNIV. TECNOLÓGICA NACIONAL), para dar comienzo a los trabajos.

- Idem anterior.